**인사시스템 UI/UX 설계 검토 회의(2025년 8월 19일 (월) 14:00 - 16:30)**

## [회의록 제목 - 인사시스템 UI/UX 설계 검토 회의]

### 1. 회의 개요

* 일시: 2025년 8월 19일 (월) 14:00 - 16:30
* 장소: 대회의실
* 참석자: 인사팀장(김철수), 실무담당자(박미영), PM(이현아), PL(김민준), 설계자(최지훈), 개발자 대표(강은지)

## 2. 주요 논의 내용 (핵심 요약)

* 인사 시스템의 사용자 인터페이스와 사용자 경험 설계안 검토.
* 직원 대시보드에서 근태 신청 조회 화면의 접근성 및 실시간 연차일수 표시 기능 설명.
* 연장근무 및 휴가 신청 프로세스의 직관적인 설계 강조.
* 근무 기록 정정 요청 기능 추가 가능성 논의.
* 관리자용 근태 승인 화면의 효율적인 업무 처리 지원 기능 논의.

## 3. 결정 및 합의 사항

* 근무 기록 정정 요청 기능 추가를 검토하고 프로세스에 반영하기로 결정.
* 관리자용 근태 승인 화면에 필터링 및 검색 기능 포함하기로 합의.
* 최지훈 설계자가 피드백을 반영하여 8월 23일까지 설계서와 프로토타입을 수정하기로 결정.
* 강은지 개발자는 수정된 설계서를 바탕으로 프론트엔드 환경 설정 및 공통 컴포넌트 개발 준비를 시작하기로 함.

## 4. 향후 조치 및 과제 (To-do List)

* **최지훈**: 피드백 반영한 설계서 및 프로토타입 수정 (기한: 2025.08.23)
* **강은지**: 수정된 설계서를 토대로 프론트엔드 개발 환경 설정 및 공통 컴포넌트 개발 준비 (기한: 2025.08.26)
* **이현아**: 고객의 최종 승인 절차 진행 (기한: 2025.08.26)

## 5. 기타 특이사항

* 특별히 논의된 사항 없음.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 회고:

이 회의록은 주어진 회의 내용을 최대한 간결하고 명확하게 요약하여 작성되었습니다.